**需求变更影响分析**

**报告**

# QQ图片20171015140858

# 

**版本历史**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [] 草稿  [] 正式发布  [√]正在修改 | **文件标识：** | PRD2017-G06-需求变更影响分析报告 |
| **当前版本：** | 0.2.0 |
| **作 者：** | PRD2017-G06 |
| **完成日期：** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本/状态** | **作者** | **参与者** | **起止日期** | **备注** |
| 0.1.0 | 蒋立 | 蒋立 | 2018.1.3至2018.1.4 | 初步草稿 |
| 0.2.0 | 蒋立 | 蒋立 | 2018.1.6至2018.1.8 | 根据需求变更进行修改 |

## 变更请求ID：

1

## 标题：

有关教师用户需求的变更

## 描述：

教师用户要求课程中的教师介绍不能直接修改，而是根据个人信息中的介绍来显示，同时教师用户可以通过修改个人信息中的介绍来同步修改课程中的教师介绍

## 评估人：

蒋立

## 准备日期：

1月3日

## 预估总时间：

7个工作日

## 预估排期影响：

7天

## 其他成本影响：

0元

## 质量影响：

该需求是教师，此次需求变更由教师用户代表提出，但客户和管理员用户也涉及该需求，所以项目小组必须要将这次需求变更与客户代表，管理员代表交涉沟通。而且这个需求变更还会涉及多个其他需求，也需要和其他用户代表确认。如果该需求变更通过。增加的工作内容主要是需求工程计划的更新。用例文档中的需求用例的更新、修改，界面原型中的相关界面的更新、修改，同时导致用户手册中相应操作介绍的更新，导致测试用例文档中相应测试用例的更新。最后还要更新软件需求规格说明书。这将给项目小组增加很多工作量。

## 其他受影响的组件：

无

## 受影响的需求：

管理员编辑课程内容

个人信息修改和编辑

教师编辑课程内容

查看其它用户个人信息

## 生命周期成本问题：

确定需求变更的影响

沟通确认需求变更

更新需求工程计划

更新用例文档

更新界面原型

更新测试用例文档

更新软件需求规格说明书

编写需求变更的有关文档

总计约7个工作日