**项目需求变更申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本信息** | | | | | | |
| 项目名称 | 软件工程系列课程教学辅助网站 | | | | | |
| 项目预交付期 | 2018年1月 | | 需求确定时间 | | 2017年12月 | |
| 项目负责人 | 蒋立 | | 项目开发负责人 | | 蒋立 | |
| 项目组成员 | 角色分组 | 姓 名 | | 邮 箱 | | 电 话 |
| 开发人员 | 章轩华、寿嘉能 | | [31505488@stu.zucc.edu.cn](mailto:31505488@stu.zucc.edu.cn)  31501303@stu.zucc.edu.cn | | 18072890307  13357121233 |
| QC人员 | 庄天杨 | | 31501318@stu.zucc.edu.cn | | 15397182697 |
| 测试部署人员 | 章轩华、庄天杨 | | [31505488@stu.zucc.edu.cn](mailto:31505488@stu.zucc.edu.cn)  31501318@stu.zucc.edu.cn | | 18072890307  15397182697 |
| UI人员 | 陆律宇、寿嘉能 | | 31501302@stu.zucc.edu.cn  31501303@stu.zucc.edu.cn | | 18072834851  13357121233 |
| 产品人员 | 陆律宇、蒋立 | | 31501302@stu.zucc.edu.cn  31501301@stu.zucc.edu.cn | | 18072834851  13567308768 |
| 商务人员 | 蒋立 | | 31501301@stu.zucc.edu.cn | | 13567308768 |
| **二、变更申请** | | | | | | |
| 变更申请人 | 蒋立 | | 变更需求编号 | | 001 | |
| 变更模块 | 教师需求模块 | | 变更申请日期 | | 2018年1月7日 | |
| 变更类型 | □增加 □删除 √□修改 | | 变更阶段 | | 第一次变更 | |
| 变更原因 | 用户要求 | | 变更优先级 | | □特级 ☑普通 □建议 | |
| 变更前内容（或功能、界面展示）描述： | 教师可通过编辑课程内的教师介绍来修改教师介绍 | | | | | |
| 变更后内容（或功能、界面展示）描述： | 教师点击编辑课程内的教师介绍会转跳到个人信息内进行修改 | | | | | |
| **三、变更影响分析** | | | | | | |
| 分析者 | 陆律宇 | | 需求分析日期 | | 2018年1月6日 | |
| 进度影响分析 | 增加工作量 | 此次变更工作量增加**7**人/天； | | | | |
| 基线影响 | 此次变更对项目基线**无**影响； | | | | |
| 项目进度影响 | 此次变更项目交付将延期**7**天； | | | | |
| 功能影响分析 | 项目功能（性能）影响 | **无** | | | | |
| **四、审核签字** | | | | | | |
| 项目开发负责人（日期） | 蒋立 | | | | | |
| 项目负责人 （日期） | 蒋立 | | | | | |
| 开发部经理 （日期） | 蒋立 | | | | | |